Equipo X: Plan de Actividades

* Silvestre
* Xavier
* Cristian
* Alberto

Se planea utilizar el proceso Incremental para la organización de las actividades realizadas a lo largo del proyecto. Se efectuarán dos reuniones semanales: Una los sábados en la cual se definirán las metas a alcanzar durante la semana, y una los jueves en la cual se revisará aquello que se haya logrado en los días anteriores.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | Integrante | Actividad | Etapa |
| 1 | Silvestre | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis |
|  | Xavier | Tutorías de HTML y CSS | Análisis |
|  | Cristian | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis |
|  | Roberto | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis |
| 2 | Silvestre | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis |
|  | Xavier | Tutorías de HTML y CSS | Análisis |
|  | Cristian | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis |
|  | Roberto | Aprendizaje de HTML y CSS | Análisis |
| 3 | Silvestre | Identificación Usuarios | Análisis |
|  | Xavier | Identificación Usuarios | Análisis |
|  | Cristian | Diccionario de Datos | Análisis |
|  | Roberto | Diccionario de Datos | Análisis |
| 4 | Silvestre | Primera forma normal base datos | Análisis |
|  | Xavier | Modelo Esencial | Análisis |
|  | Cristian | Primera forma normal base datos | Análisis |
|  | Roberto | Modelo Esencial | Análisis |
| 5 | Silvestre | segunda forma normal | Análisis |
|  | Xavier | diagrama base de datos | Análisis |
|  | Cristian | diagrama de base datos | Análisis |
|  | Roberto | segunda forma normal | Análisis |
| 6 | Silvestre | correcion diagrama bd | Análisis |
|  | Xavier | Tercera forma normal | Análisis |
|  | Cristian | Tercera forma normal | Análisis |
|  | Roberto | correcion diagrama bd | Análisis |
| 7 | Silvestre | correcion diagrama bd | Análisis |
|  | Xavier | Tercera forma normal | Análisis |
|  | Cristian | Tercera forma normal | Análisis |
|  | Roberto | correcion diagrama bd | Análisis |
| 8 | Silvestre | Diagrama Entidad Relacion | Análisis |
|  | Xavier | Diagrama Flujo Datos | Análisis |
|  | Cristian | Diagrama Flujo Datos | Análisis |
|  | Roberto | Diagrama Entidad Relacion | Análisis |
| 9 | Silvestre | Diagrama Nivel 1 | Análisis |
|  | Xavier | Diagrama Nivel 1 | Análisis |
|  | Cristian | Diagrama Nivel 1 | Análisis |
|  | Roberto | Diagrama Nivel 1 | Análisis |
| 10 | Silvestre | Modelo de Procesador | Análisis |
|  | Xavier | Manual de usuario | Diseño |
|  | Cristian | Manual de usuario | Diseño |
|  | Roberto | Modelo de procesador | Análisis |
| 11 | Silvestre | Manual de usuario | Diseño |
|  | Xavier | Prototipo de ventanas | Diseño |
|  | Cristian | Prototipo de ventanas | Diseño |
|  | Roberto | Manual de usuario | Diseño |
| 12 | Silvestre | Prototipo de ventanas | Diseño |
|  | Xavier | Prototipo de ventanas | Diseño |
|  | Cristian | Prototipo de ventanas | Diseño |
|  | Roberto | Prototipo de ventanas | Diseño |
| 13 | Silvestre | Codificación de Sistema | Diseño |
|  | Xavier | Codificación de Sistema | Diseño |
|  | Cristian | Codificación de Sistema | Diseño |
|  | Roberto | Codificación de Sistema | Diseño |
| 14 | Silvestre | Codificación de Sistema | Diseño |
|  | Xavier | Codificación de Sistema | Diseño |
|  | Cristian | Codificación de Sistema | Diseño |
|  | Roberto | Codificación de Sistema | Diseño |